Na temelju članka 28. Stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu(Narodne novine broj 26/03pročišćenitekst,82/04,178/04,38/09,79/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13, 147/14 i 36/15), i članka 32. Statuta Općine Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na 25. sjednici održanoj 10.03. 2017. donijelo je

ZAKLJUČAK

O usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršavanju Programa Održavanja objekata i komunalne infrastrukture za 2016. godinu .       

II.

Izvješće iz točke I. Sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se U «Službenim glasniku» Općine Sv. Filip i Jakov.

Klasa : 400-09/17-01/01

Ur.broj: 2198/19-02-17-02
Sv- Filip i Jakov, 10.03.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE

                                                                              OPĆINE SV. FILIP I JAKOV


Predsjednik

                                                                                            Igor Pedisić
Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu(Narodne novine broj 26/03pročišćenitekst,82/04,178/04,38/09,79/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,15/13, 147/14 i 36/15), i članka 46. Statuta Općine Općinski načelnik Općine Sv. Filip i Jakov podnosi  
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

 IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Programom izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sv. Filip i Jakov za 2016. godinu, predviđena je izgradnja



:
      1. Izgradnja nerazvrstanih cesta                                              

2. Izgradnja groblja i mrtvačnica
3. Izgradnja kanalizacije i javne rasvjete
4. Izgradnja ostali građevinski radovi

Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa utrošena su na slijedeći način: 

planirano:  6.696.075,00 kuna

ostvareno: 3.666.477,20  kuna
Utvrđuje se izvršenje Programa kako slijedi

	OPIS
	PROGRAM
	OSTVARENO

	Izgradnja nerazvrstanih cesta
	500.000,00
	472.168,69

	Izgradnja cesta na području općine
	500.000,00
	472.168,69

	Izgradnja groblja i mrtvačnica
	500.000,00
	438.581,75

	Izgradnja mrtvačnica i groblja
	500.000,00
	438.581,75

	Izgradnja kanalizacije i javne rasvjete
	500.000,00
	280.103,29

	Izgradnja javne rasvjete
	200.000,00
	118.278,75

	Kapitalna donacija za kanalizaciju i vodovod
	300.000,00
	161.824,54

	Izgradnja – Ostali građevinski radovi
	5.196.075,00
	2.475.623,47

	Spomenici
	150.000,00
	43.375,00

	Trotoari
	240.000,00
	215.302,54

	Projektna dokumentacija-luke
	500.000,00
	440.906,25

	Prostorni planovi i projektna dokumentacija 
	700.000,00
	694.943,75

	Ulaganja na tuđoj imovini-prava korištenja
	50.000,00
	0,00

	Reciklažno dvorište
	70.000,00
	62.163,76

	Tržnica
	725.000,00
	724.278,57

	Trgovi
	50.000,00
	25.000,00

	Obnova objekata na području općine
	40.000,00
	0,00

	Kanal za odvodnju
	300.000,00
	200.000,00

	Sportski objekti i oprema
	70.000,00
	69.653,60

	Katastarska izmjera
	2.301.075,00
	0,00

	SVEUKUPNO:
	6.696.075,00
	3.666.477,20


Klasa: 400-09/17-01/02
Urbroj: 2198/19-01-17-01
Sv. Filip i Jakov , 10.03.2017.

Načelnik
                                                                                                    Zoran Pelicarić
